VizinhoMarket

Auditoria e plano de formalização

Diagnóstico do sistema, da segurança, das obrigações legais e da operação, com o caminho em fases para transformar o projeto em empresa, e os critérios para avançar de uma fase para a outra.

Versão 1.0 · 19 de outubro de 2026

Preparado para Erick · Sidrolândia/MS

Esta auditoria é técnica e de gestão. Os pontos de contabilidade, impostos e contratos estão pesquisados e indicados com fonte, mas devem ser confirmados por um contador e, nos contratos, por um advogado antes de entrar em vigor. Nada aqui foi colocado em produção.

Sumário

1. Resumo executivo

2. Como ler esta auditoria

3. Auditoria técnica

4. Segurança e proteção de dados (LGPD)

5. Empresa, impostos e registros

6. Jurídico, contratos e categorias com regra própria

7. Operação do piloto

8. Custos reais até a validação

9. Plano em fases com critérios de avanço

10. Riscos principais

11. Quem faz o quê

12. Próximos 7 dias

13. Fontes consultadas

# 1. Resumo executivo

O VizinhoMarket tem hoje uma base técnica sólida para um piloto: o caminho completo do pedido funciona nas telas e foi testado de ponta a ponta, e as regras de dinheiro e segurança ficam no servidor, não no celular do cliente. O que falta não é "construir o app", e sim três coisas: colocar o sistema num ambiente real, fechar quatro lacunas obrigatórias para publicar, e cumprir a sequência correta de formalização.

## Situação por área

| Área | Situação | Resumo |
| --- | --- | --- |
| Fluxo do pedido (cliente, lojista, admin) | Comprovado | 19 de 19 verificações automáticas pelas telas, num celular simulado. |
| Segurança das regras de negócio | Comprovado | 96 testes no banco. Preço, comissão, status e código de entrega não podem ser alterados pelo cliente. |
| Ambiente real (Supabase) | Falta fazer | O projeto ainda não foi criado. Tudo roda num ambiente de teste local. |
| Publicação na Play Store | Falta fazer | Faltam exclusão de conta no app, página web de exclusão, aviso de pedido novo e o arquivo Android. |
| LGPD | Falta fazer | Política de privacidade genérica, sem identificação da empresa nem canal do titular. |
| Empresa | Falta fazer | Não aberta. Correto, pelo plano: abrir só depois de o piloto validar. |
| Contratos | Falta fazer | Não existe contrato do lojista. Os termos de uso são do modelo do Base44, adaptados. |
| Demanda | Informado, não verificado | Volume de pedidos da cidade informado por você. Ainda não medido. |

## As 5 decisões mais importantes deste documento

- Piloto gratuito, sem cobrar comissão, até a empresa existir. Cobrar sem CNPJ seria renda informal e cria problema fiscal desde o primeiro dia.

- Farmácia fica fora do piloto. A entrega de medicamentos por aplicativo foi liberada por lei em março de 2026, mas a Anvisa ainda está regulamentando (ver seção 6).

- Atenção ao Fator R ao abrir a empresa. A atividade de intermediação começa no Anexo V do Simples (15,5%). Só cai para o Anexo III (6%) se a folha, incluindo o seu pró-labore, for 28% ou mais do faturamento. Isso muda o lucro de forma relevante e precisa ser planejado com o contador.

- Abrir a empresa antes de publicar na Play Store. Conta de desenvolvedor pessoal exige teste fechado com 12 pessoas por 14 dias seguidos. Conta de empresa, segundo a fonte consultada, é dispensada dessa exigência (confirmar no Play Console).

- Backup antes de dados reais. O plano gratuito do Supabase não tem backup automático e pausa o projeto após 7 dias sem uso. Para o piloto, montamos um backup diário gratuito. Na operação comercial, o plano pago (US$ 25/mês) entra no custo.

# 2. Como ler esta auditoria

Cada afirmação vem marcada com o grau de certeza, para que você saiba o que é fato e o que ainda é aposta:

| Marca | O que significa |
| --- | --- |
| Comprovado | Verificado por teste executado ou por leitura do código. Há evidência registrada no projeto. |
| Informado, não verificado | Você ou um terceiro informou, mas não foi medido. Exemplo: o volume de pedidos da cidade. |
| Hipótese | Conclusão provável, que depende de confirmação. Exemplo: a escolha de CNAE antes do contador. |
| Precisa testar | Construído, mas ainda não testado no ambiente real. |
| Falta fazer | Não existe ainda. |

As regras legais e os valores de taxas foram pesquisados em 19/10/2026. Links na seção 13. Regras mudam: reconfirme os valores no momento de pagar.

# 3. Auditoria técnica

## 3.1 O que está comprovado

| Item | Evidência |
| --- | --- |
| Cadastro de loja pela tela, com horário estruturado e CPF/CNPJ guardado em área privada | Teste ponta a ponta (e2e/pedido-completo.mjs) |
| Aprovação da loja pelo admin; só lojas aprovadas aparecem na vitrine | Teste ponta a ponta + testes do banco |
| Preço, taxa de entrega e comissão calculados no servidor | O teste adulterou o preço no navegador para R$ 0,01 e o servidor cobrou R$ 45,00 |
| Pedido não duplica se o cliente tocar duas vezes em "Fazer pedido" | Testes do banco (chave de idempotência) |
| Código de entrega de 4 dígitos, com limite de tentativas | Teste ponta a ponta: código errado recusado, certo conclui |
| Cliente não altera total ou status, não confirma a própria entrega, não lê CNPJ da loja | Teste ponta a ponta pela API (HTTP 403 / resposta vazia) |
| Comissão por pedido visível ao lojista; taxa de comissão escondida do público | Teste ponta a ponta + testes do banco |
| Produto não é apagado de verdade, para preservar o histórico | Testes do banco |

## 3.2 Construído, mas não testado no ambiente real

- Login com código por e-mail. No teste, o login é simulado e aceita qualquer código. O envio real de e-mail do Supabase tem limite baixo no plano gratuito e pode precisar de um serviço de e-mail próprio.

- Atualização automática da tela do lojista quando chega pedido (tempo real).

- Envio de fotos de produtos e lojas.

- Desempenho em celular Android simples, com a internet móvel da cidade.

## 3.3 Lacunas encontradas

| Lacuna | Por que importa | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Excluir conta dentro do app + página web de exclusão | Exigência da Google Play para apps com criação de conta, e direito do titular na LGPD | Obrigatória para publicar |
| Aviso sonoro e notificação de pedido novo para o lojista | Sem isso o pedido fica parado na hora do almoço | Obrigatória para o piloto |
| Backup diário do banco | O plano gratuito não tem backup | Obrigatória antes de dados reais |
| Registro de erros (saber quando algo quebra no celular de alguém) | Hoje um erro no celular do cliente passa despercebido | Alta |
| Favoritos, endereços salvos e preferências de aviso ficam só no aparelho | Trocou de celular, perdeu | Média |
| Tela do entregador ainda no modelo antigo | Fora do piloto: a própria loja entrega | Depois do piloto |
| Lista de bairros de Sidrolândia | Taxa de entrega por região; hoje a taxa é fixa por loja | Depois do piloto |
| Segundo fator de login para a conta de admin | A conta admin aprova lojas e vê dados de todos | Alta antes do lançamento |

## 3.4 Dependências de fornecedores

Supabase (banco, login, arquivos), hospedagem do site e Google Play. O banco é PostgreSQL padrão, e todas as regras estão em arquivos de migração no código. Se for preciso sair do Supabase, o sistema muda de lugar sem reescrever as regras. Isso é uma escolha de arquitetura comprovada pela forma como o código está organizado.

# 4. Segurança e proteção de dados (LGPD)

O app trata nome, telefone, endereço, histórico de pedidos e, no caso dos lojistas, CPF ou CNPJ. Não trata dados sensíveis (saúde, religião etc.), exceto se a farmácia entrar, o que é mais um motivo para deixá-la fora do piloto.

## 4.1 O que já está bem resolvido

- Cada pessoa só lê os próprios pedidos e endereços (regras de acesso no banco, testadas).

- CPF/CNPJ do lojista fica numa tabela separada, visível só para o dono da loja e o admin.

- O código não contém senhas. A chave pública do app é pública por natureza; a proteção está nas regras do banco.

## 4.2 O que falta

| Obrigação | O que fazer | Quando |
| --- | --- | --- |
| Identificar quem é o controlador dos dados | Política de privacidade com razão social, CNPJ e contato | Ao abrir a empresa |
| Canal para o titular (acesso, correção, exclusão) | E-mail dedicado + exclusão de conta no app | Antes do piloto real |
| Registro simplificado das operações de tratamento | Planilha de 1 página: que dado, para quê, por quanto tempo | Antes do piloto real |
| Plano de resposta a incidente | Roteiro de 1 página: quem avisa, em quanto tempo, a quem | Antes do lançamento |
| Tempo de guarda | Pedidos guardados pelo prazo fiscal; conta excluída apaga dados pessoais e anonimiza pedidos | Antes do lançamento |

Como microempresa, a VizinhoMarket deve se enquadrar como "agente de tratamento de pequeno porte" (Resolução CD/ANPD nº 2/2022). Isso dispensa nomear um encarregado (DPO) e simplifica o registro, mas não dispensa o canal de atendimento ao titular nem a segurança dos dados. A dispensa não vale para tratamento de alto risco. Status: Hipótese, a confirmar ao abrir a empresa.

# 5. Empresa, impostos e registros

## 5.1 Formato recomendado

| Item | Recomendação | Certeza |
| --- | --- | --- |
| Natureza jurídica | Sociedade Limitada Unipessoal (SLU): uma pessoa só, patrimônio pessoal separado | Hipótese |
| MEI | Não serve. A atividade de intermediação (CNAE 7490-1/04) não é permitida no MEI | Pesquisado; confirmar com contador |
| CNAE principal provável | 7490-1/04 — intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral | Hipótese |
| Regime | Simples Nacional | Hipótese |
| Anexo do Simples | Anexo V (15,5% na 1ª faixa). Cai para Anexo III (6%) se a folha for 28% ou mais do faturamento (Fator R) | Pesquisado; confirmar com contador |

## 5.2 O ponto que mais pesa no seu lucro: Fator R

O Fator R é a folha de pagamento dos últimos 12 meses dividida pelo faturamento do mesmo período. O seu pró-labore entra na conta. Se der 28% ou mais, a empresa paga pelo Anexo III; abaixo disso, pelo Anexo V.

Exemplo ilustrativo, não é projeção: com R$ 10.000 de comissão no mês, um pró-labore de R$ 2.800 mantém o Fator R em 28%. O imposto da 1ª faixa vai de 15,5% para 6%, uma diferença de cerca de R$ 950 por mês nesse exemplo. Em troca, o pró-labore tem INSS de 11%. O modelo financeiro v4 assumiu o Anexo III, então essa premissa precisa ser confirmada com o contador e mantida mês a mês.

## 5.3 Sequência de abertura

- Contratar o contador (pedir 2 ou 3 orçamentos; muitos fazem a abertura sem custo para quem fecha o mensal).

- Consulta de viabilidade na Prefeitura de Sidrolândia (endereço pode ser residencial, se a atividade for só digital).

- Registro na Junta Comercial do MS pela Redesim, com geração do CNPJ.

- Inscrição municipal e alvará.

- Certificado digital da empresa, para emitir nota e assinar documentos.

- Configurar a emissão de nota fiscal de serviço (comissão cobrada do lojista).

- Abrir conta bancária PJ gratuita e chave Pix da empresa.

Seu emprego: confira no seu contrato de trabalho se há cláusula de exclusividade ou de não concorrência. Um marketplace não concorre com provedor de internet, mas é bom ter certeza antes de abrir a empresa. Ser sócio de uma empresa não impede ter carteira assinada.

## 5.4 Registros de marca e endereço

| Registro | Custo pesquisado | Quando |
| --- | --- | --- |
| Nome definido + busca de anterioridade no INPI | Grátis (busca no site do INPI) | Antes de qualquer gasto com marca |
| Domínio .com.br no Registro.br | R$ 40 por ano (exige CPF ou CNPJ) | Assim que o nome for definido |
| Pedido de marca no INPI | R$ 880 por classe, ou R$ 440 com desconto de ME/EPP. Inclui a concessão e os primeiros 10 anos | Logo após o CNPJ |

A classe mais provável para um marketplace é a de serviços de comércio e intermediação. A escolha das classes deve ser conferida na busca do INPI. Status: Hipótese.

# 6. Jurídico, contratos e categorias com regra própria

## 6.1 Documentos necessários

| Documento | Para quem | Pontos essenciais |
| --- | --- | --- |
| Termos de uso | Cliente | O VizinhoMarket intermedia; a loja vende e entrega. Regras de cancelamento, código de entrega, avaliação, conduta. |
| Política de privacidade | Todos | Dados coletados, finalidade, compartilhamento com a loja, tempo de guarda, como pedir exclusão, contato. |
| Contrato de adesão do lojista | Comércio | Comissão por categoria, cobrança e prazo de pagamento, responsabilidade pelo produto e pela entrega, cancelamentos, suspensão, foro. |
| Termo do piloto | Lojas piloto | Uso gratuito por período definido, sem comissão, com aviso prévio antes de começar a cobrar. |

Responsabilidade perante o consumidor: decisões judiciais recentes têm condenado marketplaces junto com a loja quando o consumidor é prejudicado (Código de Defesa do Consumidor). Os termos ajudam, mas não eliminam esse risco. A proteção real é operacional: loja identificada no pedido, atendimento rápido a reclamações, histórico do pedido com horários e o código de entrega como prova de recebimento.

## 6.2 Categorias com regra própria

| Categoria | Regra | Recomendação |
| --- | --- | --- |
| Bebidas alcoólicas | Proibida a venda a menores de 18 anos (ECA, art. 243) | O app já pede declaração de maioridade e marca o pedido. Conferir documento na entrega. Pode entrar no piloto. |
| Farmácia e medicamentos | Lei 15.357/2026 permite que farmácias usem plataformas de entrega, mas a Anvisa abriu em 19/08/2026 o processo de regulamentação e diz que a liberação depende dessa norma. Controlados seguem proibidos. | Fora do piloto. Reavaliar quando a Anvisa publicar a regra. Higiene e perfumaria podem entrar como "Lojas". |
| Alimentos | Licença sanitária é do restaurante | Pedir alvará sanitário no cadastro da loja. |

# 7. Operação do piloto

## 7.1 Formato

- Lojas: 1 a 3, começando pelo restaurante da conhecida da família.

- Entrega: feita pela própria loja, como já acontece hoje.

- Pagamento: na entrega, direto para a loja (Pix, cartão na maquininha ou dinheiro). O VizinhoMarket não toca no dinheiro do cliente.

- Comissão: zero durante o piloto. O app registra a comissão que seria cobrada, para validar o modelo financeiro com números reais.

- Instalação: arquivo Android instalado direto no celular, sem Play Store, e versão web por link.

- Atendimento: um número de WhatsApp do VizinhoMarket, com horário definido. Fora do horário, a loja resolve com o cliente.

## 7.2 O que medir

| Indicador | Como medir | Meta para avançar |
| --- | --- | --- |
| Pedidos reais | Painel admin | 50 ou mais em 4 semanas |
| Pedidos concluídos com código | Status DELIVERED / total | 90% ou mais |
| Tempo até o lojista aceitar | Horário de aceite − horário do pedido | Mediana abaixo de 5 minutos |
| Lojistas que querem continuar pagando comissão | Conversa ao fim do piloto | Pelo menos 2 |
| Incidentes de dados ou de dinheiro | Registro de ocorrências | Zero graves |

# 8. Custos reais até a validação

Esta seção corrige um ponto do plano anterior: "custo zero" vale até o piloto. A operação comercial tem custos fixos pequenos, mas existem.

| Item | Piloto | Lançamento comercial | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase | Grátis (com backup próprio) | US$ 25/mês (plano Pro, com backup) | Preço pesquisado |
| Hospedagem do site | Grátis | Grátis no início | Hipótese |
| Domínio .com.br | — | R$ 40/ano | Registro.br |
| Conta Google Play | — | US$ 25, pagamento único | Google |
| Abertura da empresa | — | A orçar com o contador | Orçamento |
| Contador mensal | — | A orçar | Orçamento |
| Certificado digital | — | A orçar | Orçamento |
| Marca no INPI | — | R$ 440 por classe (com desconto) | INPI |
| Advogado para revisar contratos | — | A orçar (uma vez) | Orçamento |

Não coloquei valores de contador, certificado e advogado porque variam por região e profissional, e inventar valores iria contra a regra deste projeto. Peça os orçamentos e eu atualizo o modelo financeiro.

# 9. Plano em fases com critérios de avanço

Cada fase só começa quando a anterior cumpre seus critérios. Isso evita gastar dinheiro antes de ter prova.

## Fase A — Ambiente real (semanas 1 e 2)

- Criar o projeto no Supabase e o repositório no GitHub (Erick).

- Aplicar o banco e repetir os 96 testes e o teste ponta a ponta lá, com sua aprovação (Claude).

- Publicar a versão web num link e gerar o arquivo Android (Claude).

- Construir: exclusão de conta, aviso de pedido novo, backup diário e registro de erros (Claude).

Critério para avançar: 20 pedidos de teste feitos por você em celulares reais, sem erro, e restauração do backup testada uma vez.

## Fase B — Piloto real e gratuito (semanas 3 a 6)

- Termo do piloto assinado com cada loja (Erick, com modelo preparado por Claude).

- Cadastrar cardápio e fotos junto com o lojista (Erick).

- Divulgação local: clientes da própria loja, WhatsApp e redes (Erick + loja).

- Acompanhamento semanal dos indicadores e correções (Claude).

Critério para avançar: as metas da seção 7.2.

## Fase C — Formalização (semanas 7 a 10)

- Contador, abertura da SLU e enquadramento no Simples com o Fator R planejado.

- Domínio, pedido de marca no INPI e conta Google Play de organização.

- Termos, privacidade e contrato do lojista revisados por advogado.

Critério para avançar: CNPJ ativo, emissão de nota funcionando e documentos legais publicados no app.

## Fase D — Lançamento comercial (a partir da semana 11)

- Publicação na Play Store, início da cobrança de comissão e primeira fatura emitida.

- Meta: 10 a 20 lojas ativas, priorizando almoço e lanches da noite.

## Fase E — Crescimento (depois)

- Entregadores próprios ou parceiros, pagamento online com repasse automático, farmácia (se regulamentada), outras cidades.

# 10. Riscos principais

| Risco | Chance | Impacto | Como reduzir |
| --- | --- | --- | --- |
| Demanda menor que a esperada | Média | Alto | O piloto mede antes de qualquer gasto fixo. |
| Lojista não aceita pedidos rápido | Alta | Alto | Aviso sonoro, treinamento no primeiro dia, acompanhamento no almoço. |
| Enquadrar no Anexo V sem planejar | Alta | Alto | Pró-labore planejado com o contador desde a abertura. |
| Responsabilização junto com a loja (CDC) | Média | Médio | Termos claros, atendimento rápido, prova de entrega por código. |
| Perda de dados (sem backup) | Baixa | Muito alto | Backup diário antes do piloto real; plano Pro no lançamento. |
| Reação de concorrentes (preço, exclusividade) | Média | Médio | Comissão menor e sem mensalidade; relação próxima com lojistas. |
| Seu tempo (só à noite) | Alta | Médio | Fases curtas; piloto limitado a 1 a 3 lojas. |
| Nome já registrado por outro | Média | Médio | Busca no INPI antes de domínio, logotipo e divulgação. |

# 11. Quem faz o quê

| Responsável | Faz |
| --- | --- |
| Erick (dono) | Decisões, contas nos serviços (Supabase, GitHub, Google), relação com lojistas, divulgação, aprovação de tudo que vai para produção, pagamentos. |
| Claude (consultoria técnica e de gestão) | Código, testes, segurança, publicação técnica, modelos de documentos, atualização do modelo financeiro, registro do projeto, acompanhamento dos indicadores. |
| Contador | Abertura, CNAE, regime, Fator R, nota fiscal, impostos mensais. |
| Advogado | Revisão final dos termos, da política de privacidade e do contrato do lojista. |

Limites desta consultoria: eu não acesso suas contas sem você, não faço pagamentos e não assino documentos. Também não substituo contador e advogado nas decisões que exigem registro profissional. Tudo que vai para produção passa pela sua aprovação.

# 12. Próximos 7 dias

| # | Tarefa | Quem | Tempo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Criar o projeto vizinhomarket-teste no Supabase (São Paulo, Free) | Erick | 10 min |
| 2 | Criar conta no GitHub | Erick | 10 min |
| 3 | Decidir o nome e fazer a busca no INPI | Erick | 30 min |
| 4 | Conversar com a dona do restaurante (3 perguntas + convite ao piloto) | Erick | 30 min |
| 5 | Verificar no contrato de trabalho se há cláusula de exclusividade | Erick | 15 min |
| 6 | Pedir orçamento a 2 ou 3 contadores (abertura + mensal) | Erick | 1 h |
| 7 | Exclusão de conta, aviso de pedido novo, backup e registro de erros | Claude | Em paralelo |
| 8 | Modelos do termo do piloto, termos de uso, privacidade e contrato do lojista | Claude | Em paralelo |

# 13. Fontes consultadas (19/10/2026)

- CNAE 7490-1/04, MEI e Anexos do Simples: contabilidade.com/blog/cnae-7490104-...

- Fator R em 2026 (28%, pró-labore, alíquotas): triviumcontabil.com.br/fator-r-em-2026

- Taxas do INPI para marca (vigentes desde 20/09/2025): contaja.com.br/blog/quanto-custa-registrar-uma-marca

- Google Play: exclusão de conta: support.google.com/googleplay/android-developer/answer/13327111

- Google Play: teste fechado de 12 pessoas por 14 dias (contas pessoais): extendsclass.com/blog/google-plays-closed-testing-requirement-...-2026

- Supabase: limites do plano gratuito e preço do Pro: jetadmin.io/blog/supabase-pricing-2026-guide-...

- Domínio .com.br: guiaferramentasdigitais.com.br/guias/como-registrar-dominio-brasil

- LGPD para agentes de pequeno porte (Resolução CD/ANPD 2/2022): machadomeyer.com.br — as novas regras da ANPD para startups

- Lei 15.357/2026 e medicamentos em plataformas: bmalaw.com.br — a nova Lei 15.357/2026

- Anvisa inicia regulamentação de apps de entrega de medicamentos (ago/2026): diariodepernambuco.com.br/brasil/2026/08/...

- Marketplace e responsabilidade perante o consumidor: contabeis.com.br/artigos/8255 — marketplaces e danos ao consumidor